# PeakSet V2 — Documentación técnica

Arquitectura, dominio, base de datos, roadmap y registro de decisiones (referencia única de trabajo).

Versión 2.0 | Última actualización: 2026-09-08 | Estado: Fase 1 (Domain) completada — Fase 2 (Identity + EF Core + PostgreSQL) completada — Fase 3 (Auth API + Feature Routine) completada — Fase 4 (Feature Workout + historial + PR) completada — Fase 5 (Active Routine + Stats, sin ciclos) completada — Fase 6 (Stats por ejercicio + Calendario + Import/Export) completada — Fase 7 (Docker + CI/CD + Deploy) pendiente | Proyecto: rediseño de PeakSet con ASP.NET Core + Clean Architecture + DDD (caso de estudio del curso).

# 1. Estado actual (TL;DR — leer primero)

## 1.1 Dónde estamos

Proyecto: rediseño de PeakSet (hoy una PWA en index.html) como aplicación ASP.NET Core con Clean Architecture y DDD; ya no es una migración sino un rediseño (ADR-027).

Fase 1 (Domain) COMPLETADA y verificada: la solución net8.0 compila con 0 warnings y 0 errores; 42/42 tests en PeakSet.Tests.

Fases 1-6 COMPLETADAS (2026-09-08): Domain, Identity/EF Core/PostgreSQL, Auth + Feature Routine, Workout (historial + PR), Active Routine + Stats (sin ciclos, ADR-031) y Stats + Calendario + Import/Export. Siguiente paso: Fase 7 — Docker + CI/CD + Deploy.

Ruta del código: Migration/PeakSet/ (solución PeakSet.sln; proyectos Domain, Application, Infrastructure, Api y Tests).

## 1.2 Decisiones clave vigentes

Identity se integra desde el inicio del DbContext (ADR-021).

Autenticación = Identity + Google + JWT con AddIdentityCore API-first (ADR-022, ADR-029).

PostgreSQL por Docker, «docker compose up» (ADR-023).

Trabajo por vertical slices: una feature completa por sprint (ADR-024).

Smoke test con index.html al cerrar cada feature (ADR-025).

Capa Application explícita: DTO + Validator + Repository + Command + Controller (ADR-026).

Entidades con Value Objects: Name, Repetitions, Weight (ADR-010).

## 1.3 Cómo leer este documento

Secciones 2–6: contexto, app actual, arquitectura, dominio y diseño de BD (referencia).

Sección 7: registro único de ADRs 001–027 (una sola fuente de verdad para decisiones).

Sección 8: roadmap por fases con estado y principio rector.

Sección 9: progreso detallado y plan exacto de la próxima sesión.

Sección 10: plan de empleabilidad (integración con el mercado y los archivos de trabajo).

# 2. Visión y objetivos

## 2.1 Objetivo del proyecto

PeakSet ayuda a planificar, registrar y analizar entrenamientos de fuerza. Este documento centraliza el rediseño desde el prototipo (HTML + Firebase) hacia ASP.NET Core + PostgreSQL.

Referencia: index.html (~4000 líneas). Persistencia actual: un documento JSON por usuario en Firestore (gym_app/{uid}).

### 2.1.1 Objetivo reformulado (2026-08-03)

El objetivo pasó de «migrar index.html a ASP.NET» a «construir una aplicación moderna con ASP.NET Core, Clean Architecture y DDD, usando PeakSet como caso de estudio». Ya no se porta código: se rediseña el sistema aplicando las prácticas del curso; cada decisión se toma como diseño, no como port (ADR-027). index.html se conserva como referencia funcional y como cliente para los smoke tests de cada feature (ADR-025).

## 2.2 Objetivo funcional

Crear y editar rutinas con sesiones y ejercicios

Registrar entrenamientos (series, peso, repeticiones o tiempo)

Historial, gráficos de progreso y PR al guardar

Ciclos de 4 semanas, calendario, clonación de sesiones

Temporizador de intervalos, import/export JSON

Sincronización multi-dispositivo (hoy Firestore; V2 API + BD)

PWA con soporte offline (localStorage + sync)

## 2.3 Visión

Inspiración: Strong, Hevy, FitNotes. La V2 profesionaliza el backend conservando funcionalidades ya validadas.

## 2.4 Alcance futuro (no implementado)

Email/contraseña, duplicar rutina, PDF/Excel/CSV

Volumen, frecuencia, tendencias, RPE, grupos musculares

Entrenamientos programados, duración total del workout

# 3. App actual (index.html) — referencia funcional

## 3.1 Módulos implementados

| Módulo | Funcionalidad | Detalle técnico |
| --- | --- | --- |
| Auth | Login Google | Firebase Auth, UID por usuario |
| Rutinas | CRUD + renombrar | Duplicados → 'Nombre (1)' |
| Sesiones | Varias por rutina | Default: sesión 'General' vacía |
| Ejercicios | Catálogo + tipos usuario | standard, bw, weighted, time |
| Lateralidad | bilateral / unilateral | En sesión e historial |
| Entrenamiento | Registrar series, guardar | Borrador en localStorage |
| Historial | Lista + editar entrada | Gráfico por ejercicio |
| PR | Al guardar | new / matched; sin tabla PR |
| Ciclo | 4 semanas | activeCycle + previousCycle |
| Calendario | Mes + clonar sesión | Sin entrenamientos programados |
| Timer | prep/work/rest/sets | Widget flotante |
| Import/Export | JSON | Backup documento completo |
| Offline | localStorage + Firestore | Resolución por lastUpdate |
| Tema | Claro/oscuro | localStorage (gymTheme) |

## 3.2 Modelo de datos actual (Firebase)

Colección: gym_app → documento por uid

routines[] → { name, sessions[], week? (legacy) }

sessions[] → { name, exercises[] }

exercises[] → string | { name, laterality }

history[] → { routineName, sessionName, date, timestamp, details[] }

details[] → { name, sets[], pr, laterality }

sets[] → { reps, weight }

exerciseTypes{}, exerciseLaterality{}, exerciseNotes{}

activeCycle → { routineIndex, currentWeek, totalWeeks: 4 }

previousCycle → { routineName, weeks }

timerSettings → { prep, sets, work, rest }

lastUpdate → resolución de conflictos local vs cloud

## 3.3 Por qué migrar de Firebase JSON a PostgreSQL

| Problema del modelo actual | Impacto en ASP.NET | Solución relacional |
| --- | --- | --- |
| Documento monolítico por usuario | Carga/guarda todo aunque solo cambie una rutina | Tablas normalizadas; updates parciales |
| routineIndex en activeCycle | Se rompe al borrar/reordenar rutinas | TrainingCycle.RoutineId (Guid FK) |
| history mezclado con plan | No se pueden indexar fechas ni filtrar en SQL | Workouts + índice (UserId, WorkoutDate) |
| exerciseTypes global en JSON | Difícil consultar catálogo compartido | ExerciseCatalogEntries + seed |
| Sin integridad referencial | Datos huérfanos posibles | FK + ON DELETE definido por tabla |
| Conflictos lastUpdate | Lógica de sync en cliente | Server authoritative + timestamps en BD |
| Gráficos calculados en JS | No escala con mucho historial | Queries SQL + paginación en API |

# 4. Arquitectura objetivo

## 4.1 Capas y tecnologías

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend | ASP.NET Core 8/9, C# |
| Datos | EF Core, PostgreSQL |
| Auth | ASP.NET Identity + Google |
| Frontend | PWA — HTML/CSS/JS (evolución del index.html) |
| DevOps | Docker, GitHub Actions, Azure |

| Proyecto | Responsabilidad |
| --- | --- |
| PeakSet.Api | REST, controllers, auth, Swagger |
| PeakSet.Application | Servicios, DTOs, casos de uso |
| PeakSet.Domain | Entidades, reglas (sin deps externas) |
| PeakSet.Infrastructure | EF Core, Identity, DbContext |
| PeakSet.Frontend | PWA — consume API |

## 4.2 Flujo

Usuario → PWA → REST API → Application → Domain ← Infrastructure → PostgreSQL

## 4.3 Diagramas

Ver: Arquitectura general.png y Arquitectura de la solución.png

# 5. Modelo de dominio

## 5.1 Entidades

| Entidad | Descripción |
| --- | --- |
| ApplicationUser | Identity + Google |
| Routine / WorkoutSession / SessionExercise | Planificación |
| ExerciseCatalogEntry | Seed DEFAULT_EXERCISES |
| UserExercisePreference | Override tipo/lateralidad por usuario |
| Workout / WorkoutExercise / WorkoutSet | Entrenamiento realizado |
| TrainingCycle / CompletedTrainingCycle | Ciclo activo e histórico |
| ExerciseNote / UserSettings | Notas y preferencias |

## 5.2 Reglas de negocio clave

UserId siempre del token, nunca del request body

Rutina: nombre obligatorio; sufijo (1) si duplicado; sin flag IsActive

Sesión puede estar vacía al crear; ejercicio guarda snapshot (nombre, tipo, lateralidad)

Workout guarda RoutineName/SessionName además de FK

PR calculado al guardar; PrStatus: new | matched | null

Máximo un TrainingCycle activo por usuario; TotalWeeks = 4

Historial = consulta sobre Workout (sin tabla WorkoutHistory)

## 5.3 Value Objects (implementados en Fase 1)

Las entidades nunca reciben primitivos donde existe una abstracción del dominio (ADR-010). Los tres Value Objects viven en PeakSet.Domain/ValueObjects y encapsulan sus invariantes:

| Value Object | Invariante | Dónde se usa |
| --- | --- | --- |
| Name | No vacío; se recorta (trim) | Routine, WorkoutSession, SessionExercise, Workout (RoutineName/SessionName), WorkoutExercise, ExerciseCatalogEntry, ExerciseNote, UserExercisePreference, CompletedTrainingCycle, TrainingCycle.Complete() |
| Repetitions | >= 0 | WorkoutSet.Reps, WorkoutExercise.AddSet() |
| Weight | >= 0 (decimal, kg) | WorkoutSet.Weight, WorkoutExercise.AddSet() |

Nota EF Core (Fase 2): los VOs se mapean con value converters; las columnas de BD siguen siendo primitivas (string/int/decimal), por lo que el diccionario de datos de la sección 6.3 no cambia. Los métodos públicos de las entidades reciben VOs; los internal de wiring (Renumber, SetXxxId) siguen primitivos (ADR-018).

## 5.4 Casos de uso por fase

| Fase | Casos de uso |
| --- | --- |
| 1 | Login Google, CRUD rutinas/sesiones/ejercicios |
| 2 | Registrar workout, series, PR, editar historial |
| 3 | TrainingCycle, calendario, clonar sesión |
| 4 | Gráficos, import/export JSON |
| 5 | Timer y tema en UserSettings |
| Futuro | Duplicar rutina, PDF, stats avanzadas, compartir rutinas |

# 6. Diseño de base de datos (PostgreSQL)

## 6.1 Objetivos, alcance y criterios

Alcance: soportar todas las funcionalidades actuales de index.html en PostgreSQL relacional

Evitar duplicidad innecesaria; una fuente de verdad por concepto

Integridad referencial (FK, UNIQUE, CHECK) donde aporte valor

Consultas eficientes para historial, calendario y gráficos

Modelo extensible sin reescrituras (ver sección 6.9)

Preparado para EF Core Code First + Migrations

## 6.2 Modelo relacional

ApplicationUser → Routines → WorkoutSessions → SessionExercises

ApplicationUser → Workouts → WorkoutExercises → WorkoutSets

ApplicationUser → TrainingCycle (0..1) | CompletedTrainingCycles | UserSettings | ExerciseNotes | UserExercisePreferences

ExerciseCatalogEntries (seed global, sin UserId)

## 6.3 Diccionario de datos

### AspNetUsers

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Id | string | PK |
| Email | string | UNIQUE |
| DisplayName | string? | Google |

### Routines

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | PK |
| UserId | string | FK |
| Name | string(100) |  |
| CreatedAt | DateTime |  |
| UpdatedAt | DateTime |  |

### WorkoutSessions

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | PK |
| RoutineId | Guid | FK → CASCADE delete |
| Name | string(100) |  |
| DisplayOrder | int |  |

### SessionExercises

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | PK |
| WorkoutSessionId | Guid | FK |
| Name | string(150) | Snapshot |
| ExerciseType | enum | Standard¦Bodyweight¦Weighted¦Time |
| Laterality | enum | Bilateral¦Unilateral |
| DisplayOrder | int |  |

### Workouts / WorkoutExercises / WorkoutSets

| Tabla | Campos clave |
| --- | --- |
| Workouts | UserId, RoutineId?, RoutineName, SessionName, WorkoutDate, CreatedAt |
| WorkoutExercises | WorkoutId, Name, Laterality, ExerciseType, PrStatus? |
| WorkoutSets | WorkoutExerciseId, SetNumber, Reps, Weight |

### TrainingCycles / CompletedTrainingCycles / UserSettings / ExerciseNotes

| Tabla | Campos clave |
| --- | --- |
| TrainingCycles | UserId UNIQUE, RoutineId, CurrentWeek, TotalWeeks, StartedAt |
| CompletedTrainingCycles | UserId, RoutineName, WeeksCompleted, CompletedAt |
| UserSettings | UserId PK, Theme, TimerPrep/Work/Rest/Sets |
| ExerciseNotes | UserId + ExerciseName PK compuesta, Text, NoteDate |
| UserExercisePreferences | UserId + ExerciseName PK compuesta, ExerciseType, Laterality |
| ExerciseCatalogEntries | Name UNIQUE, ExerciseType, DefaultLaterality |

Nota de implementación: ExerciseNote y UserExercisePreference usan Guid Id (base Entity) + índice único (UserId, ExerciseName) en lugar de la PK compuesta del diccionario (ADR-011).

## 6.4 Mapeo Firebase → PostgreSQL

| Firebase (index.html) | PostgreSQL | Notas |
| --- | --- | --- |
| routines[] | Routines + WorkoutSessions + SessionExercises | week{} legacy se descarta |
| history[] | Workouts + WorkoutExercises + WorkoutSets | Sin tabla WorkoutHistory |
| activeCycle | TrainingCycles | routineIndex → RoutineId Guid |
| previousCycle | CompletedTrainingCycles |  |
| timerSettings | UserSettings | 4 campos del timer |
| exerciseTypes{} | ExerciseCatalogEntries + UserExercisePreferences | Seed + overrides |
| exerciseLaterality{} | UserExercisePreferences + SessionExercise.Laterality |  |
| exerciseNotes{} | ExerciseNotes |  |
| gymTheme (localStorage) | UserSettings.Theme | Hoy solo local; V2 en servidor |
| session draft (localStorage) | Futuro: WorkoutDrafts | Fase posterior; no bloquea Fase 1 |
| lastUpdate | UpdatedAt / CreatedAt por entidad | Sync server-side |

## 6.5 Índices

| Tabla | Índice | Motivo |
| --- | --- | --- |
| AspNetUsers | Email UNIQUE | Login |
| Routines | (UserId) | Listar rutinas del usuario |
| Workouts | (UserId, WorkoutDate DESC) | Historial y calendario |
| WorkoutExercises | (WorkoutId) | Detalle de workout |
| SessionExercises | (WorkoutSessionId) | Plan de sesión |
| TrainingCycles | (UserId) UNIQUE | Un ciclo activo |
| ExerciseCatalogEntries | (Name) UNIQUE | Catálogo |
| WorkoutExercises | (Name) | Gráficos de progreso (opcional Fase 4) |

## 6.6 Restricciones

| Tipo | Ejemplo | Motivo |
| --- | --- | --- |
| FK | Routine.UserId → AspNetUsers | Multi-tenant |
| FK CASCADE | WorkoutSession.RoutineId | Borrar rutina borra sesiones planificadas |
| FK RESTRICT | Workout.RoutineId nullable | Historial sobrevive si se borra rutina |
| UNIQUE | TrainingCycles.UserId | Un solo ciclo activo |
| UNIQUE | ExerciseCatalogEntries.Name | Catálogo sin duplicados |
| CHECK | TrainingCycles.CurrentWeek BETWEEN 1 AND TotalWeeks | Semana válida |
| CHECK | WorkoutSets.SetNumber > 0 | Series numeradas desde 1 |
| CHECK | WorkoutSets.Reps >= 0 AND Weight >= 0 | Valores no negativos |

## 6.7 Normalización

1NF: cada campo atómico (una serie = una fila WorkoutSet, no JSON de sets)

2NF: SessionExercise depende de WorkoutSessionId, no solo de RoutineId

3NF: UserSettings separado de User; catálogo separado de preferencias por usuario

Desnormalización controlada: RoutineName/SessionName en Workout (snapshot) para historial legible

PrStatus en WorkoutExercise evita recalcular PR en cada lectura de historial

## 6.8 Preparación para EF Core

| Elemento | Implementación |
| --- | --- |
| Entidades | PeakSet.Domain/Entities/ |
| DbContext | PeakSet.Infrastructure/Data/PeakSetDbContext.cs |
| Navigation properties | Routine.Sessions, WorkoutSession.Exercises, Workout.Exercises… |
| Fluent API | OnModelCreating: FK, índices, enums, longitudes max |
| Migrations | dotnet ef migrations add / database update |
| Seed | ExerciseCatalogEntries desde DEFAULT_EXERCISES |
| Identity | IdentityDbContext<ApplicationUser> en mismo DbContext o extendido |

## 6.9 Extensibilidad futura (sin romper el modelo)

| Feature futuro | Cómo encaja |
| --- | --- |
| Estadísticas avanzadas (volumen, frecuencia) | Queries sobre WorkoutSets existentes; vista materializada opcional |
| Tabla PersonalRecords | Vista o tabla derivada de WorkoutExercises con PrStatus=new |
| Compartir rutinas | Routine.IsTemplate + RoutineShare (UserId, RoutineId, SharedWithUserId) |
| Amigos / rankings | Nuevas tablas sociales; Workouts ya tienen UserId |
| API pública | Endpoints read-only sobre catálogo y templates |
| IA sugerencias | Nueva tabla AiRecommendations; no toca core |
| WorkoutDrafts (offline) | WorkoutDraft por UserId+fecha; sync al finalizar |

# 7. Registro de decisiones (ADR)

Registro único y completo de decisiones (ADR-001 a ADR-027). Estado: «Implementado» = ya reflejado en código; «Aceptado» = decisión tomada que se implementará en la fase indicada.

| ID | Decisión | Motivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Clean Architecture 4 capas | Mantenibilidad sin over-engineering | Implementado |
| ADR-002 | Identity + Google | Igual que app actual | Aceptado (Fase 2–3) |
| ADR-003 | PostgreSQL | EF Core + Azure | Aceptado (Fase 2) |
| ADR-004 | Snapshot en SessionExercise y Workout | Historial estable | Implementado |
| ADR-005 | Historial = Workout | Una fuente de verdad | Implementado |
| ADR-006 | PR calculado; tabla opcional después | Paridad con index.html | Implementado |
| ADR-007 | TrainingCycle ≠ Routine.IsActive | Refleja activeCycle real | Superado por ADR-031 (2026-09-03) |
| ADR-008 | Migración Strangler | index.html vivo durante transición | Aceptado (en curso) |
| ADR-009 | ON DELETE CASCADE solo en planificación | Historial preservado | Aceptado (Fase 2) |
| ADR-010 | Value Objects en las entidades | Las entidades reciben Name, Repetitions y Weight (Value Objects) en sus constructores y métodos de dominio; nunca un string/int/decimal crudo donde ya existe la abstracción. Motivo: las reglas del concepto (nombre no vacío y recortado, reps ≥ 0, peso ≥ 0) viven en un solo lugar y es imposible crear estado inválido desde fuera. Costo: en Fase 2 se mapean con value converters de EF Core; las columnas de BD siguen siendo primitivas, el diccionario 6.3 no cambia. | Implementado |
| ADR-011 | Clave surrogada en ExerciseNote y UserExercisePreference | Guid Id (base Entity) + índice único (UserId, ExerciseName) en lugar de la PK compuesta del diccionario. Motivo: homogeneidad con la base Entity con la misma integridad. Alternativa: PK compuesta con Fluent API en Fase 2. | Implementado |
| ADR-012 | DisplayOrder en WorkoutExercise | El diccionario no lo contemplaba; se agregó. Motivo: el historial de index.html muestra los ejercicios en orden; sin esta columna se perdía funcionalidad al migrar. | Implementado |
| ADR-013 | Orden canónico = orden de lista | Invariante lista[i].DisplayOrder == i (y lista[i].SetNumber == i + 1 para series): el renumber recorre la lista en su orden y nunca reordena por DisplayOrder. Motivo: una sola fuente de verdad evita divergencias; los tests detectaron el bug en la primera versión. | Implementado |
| ADR-014 | DomainException vs ArgumentException | Reglas de negocio lanzan DomainException; validación de argumentos lanza las excepciones estándar. Motivo: distingue estado inválido de uso incorrecto de la API; el middleware podrá mapear DomainException a 409/422 y los argumentos a 400. | Implementado |
| ADR-015 | Enums alineados a la app | ExerciseType = Standard/Bodyweight/Weighted/Time; PrStatus = New/Matched + null; Laterality = Bilateral/Unilateral; Theme = Light/Dark. Motivo: el modelo refleja el dominio real del producto, no un catálogo genérico. | Implementado |
| ADR-016 | Timer validado | UserSettings: prep ≥ 0, work ≥ 1, rest ≥ 1, sets ≥ 1; defaults 10/40/20/5 tomados de index.html. Motivo: un intervalo de trabajo o descanso de 0 s no tiene sentido. | Implementado |
| ADR-017 | Longitud máxima de nombres por entidad | Routine/WorkoutSession = 100; SessionExercise/WorkoutExercise/ExerciseCatalogEntry = 150, validada en la entidad; el VO Name garantiza no vacío + trim. Motivo: la longitud es regla de cada agregado; el no-vacío es regla del concepto. | Implementado |
| ADR-018 | API de entidades con Value Objects | Los métodos públicos reciben VOs (Rename(Name), AddSet(Repetitions, Weight)); los internal de wiring (Renumber(int), SetXxxId(Guid)) siguen primitivos. Motivo: el límite del dominio exige abstracciones; el wiring de EF es mecanismo interno. | Implementado |
| ADR-019 | Sin GlobalUsings | Cada archivo declara sus usings explícitamente. Motivo: claridad para aprendizaje; un GlobalUsings ocultaría la procedencia de los tipos. | Implementado |
| ADR-020 | Tests de dominio desde Fase 1 | 42 casos en PeakSet.Tests cubren Routine, WorkoutSession, TrainingCycle, Workout y UserSettings. Motivo: red de seguridad inmediata; ya detectaron el bug de reordenamiento. | Implementado |
| ADR-021 | Identity integrado desde el inicio | El DbContext se crea ya como IdentityDbContext<ApplicationUser> en la Fase 2, junto con EF Core y PostgreSQL. Motivo: un solo historial de migraciones; evita cambiar la clase base y rehacer migraciones. | Aceptado |
| ADR-022 | Autenticación: Identity + Google + JWT (Opción A) | Se elige ASP.NET Identity con Google como proveedor externo y JWT bearer. Motivo: practicar el stack profesional (Identity, JWT, claims, authorization, roles/policies; refresh tokens como extensión futura). Firebase Auth queda descartado para la V2; index.html deberá cambiar su login. | En curso (Fase 3): JWT + register/login implementados; Google pendiente |
| ADR-023 | PostgreSQL vía Docker | La base de datos corre con docker compose (imagen postgres). Motivo: portfolio reproducible: cualquier persona levanta API + PostgreSQL en un minuto con «docker compose up». | Aceptado |
| ADR-024 | Vertical slices por feature (sprints) | No se construyen todas las tablas y configuraciones antes del primer endpoint; cada sprint agrega una feature completa de punta a punta. Motivo: resultados visibles cada semana y diseño de APIs que el frontend realmente consume. | Aceptado |
| ADR-025 | Smoke test E2E después de cada feature | Al cerrar cada feature se conecta index.html contra la API real (index.html → API → PostgreSQL) y se comprueba el flujo completo. Motivo: validación temprana del stack; forma de trabajo de equipos reales. | Aceptado |
| ADR-026 | Capa Application explícita por feature | Cada feature incluye DTO + Validator + Repository + Command/Service + Controller + middleware de errores + tests de integración. Motivo: es el núcleo del aprendizaje buscado (controllers, DTOs, DI, validation, middleware, repositorios). | Aceptado |
| ADR-027 | Reformulación del proyecto | De «migrar index.html» a «rediseñar un sistema con ASP.NET Core + Clean Architecture + DDD usando PeakSet como caso de estudio». Motivo: cada decisión se toma como diseño, no como port; el resultado vale más para el aprendizaje y el portafolio. | Aceptado |
| ADR-028 | ExerciseCatalogEntry conserva Guid (hereda Entity); seed del catálogo con HasData usando GUIDs deterministas generados una sola vez | IDs estables y reproducibles para HasData sin cambios de modelo en cada ejecución; consistencia de identidad con los agregados del dominio (Guid); el catálogo es dato de referencia global con Name UNIQUE | Implementado (2026-08-20) |
| ADR-029 | Autenticación API-first con AddIdentityCore (sin cookies) + JWT bearer | AddIdentity registra cookies y servicios pensados para MVC; AddIdentityCore registra solo lo esencial (UserManager, stores) y deja el esquema de autenticación al JWT bearer, permitiendo que la API sirva a múltiples frontends (PWA, React, móvil) | Aceptado (Fase 3) — en implementación |
| ADR-030 | API de edición de rutinas por comandos granulares sobre el agregado Routine | El editor (index.html) modifica rutina, sesiones y ejercicios; cada acción del editor mapea 1:1 con un comportamiento del dominio (Rename, AddSession, RemoveSession, AddExercise, EditExercise, etc.) y persiste cargando el agregado con tracking. Se descarta el PUT del documento completo (estilo Firestore): evita diffs complejos, da errores precisos (404 por recurso) y prepara sincronización por acciones | Implementado (2026-09-03) |
| ADR-031 | Eliminar TrainingCycle y CompletedTrainingCycle; la app gira en torno a la rutina actual y estadísticas derivadas | activeCycle era de index.html y V2 es un rediseño (ADR-027): el ciclo no aporta una decisión de usuario. La rutina actual (una por usuario) se guarda en UserSettings.CurrentRoutineId y semanas en uso, entrenamientos, consistencia, PRs y línea de uso se calculan desde Routine + Workout (COUNT, MIN/MAX, gaps por fecha), sin tablas de estado | Aceptado (Fase 5) — 2026-09-03 |
| ADR-032 | Rutina actual (una por usuario) guardada en UserSettings.CurrentRoutineId con FK ON DELETE SET NULL | Reemplaza a los ciclos (ADR-031): borrar la rutina actual limpia el puntero y el historial de Workouts queda intacto | Implementado (2026-09-08) |
| ADR-033 | Editar un workout = borrar el anterior y crear uno nuevo (el Id cambia) | Reemplazar hijos de un agregado con EF + CASCADE de BD generaba dobles DELETE (DbUpdateConcurrencyException); borrar+recrear es simple y el PR se recalcula contra el resto del historial | Implementado (2026-09-08) |

# 8. Roadmap de implementación

Principio rector: nunca más de una semana sin ver resultados (feature → backend → API → frontend → funciona). Cada feature termina con verificación y smoke test cuando corresponde (ADR-024, ADR-025).

| Fase | Entregable |
| --- | --- |
| 1 | Domain completo: Routine, WorkoutSession, SessionExercise, Workout, WorkoutExercise, WorkoutSet, TrainingCycle, CompletedTrainingCycle, ExerciseCatalogEntry, UserSettings, ExerciseNote, UserExercisePreference — ✅ COMPLETADA (2026-08-03) |
| 2 | Identity + EF Core + PostgreSQL: ApplicationUser, PeakSetDbContext (IdentityDbContext), Fluent API, migraciones, seed catálogo |
| 3 | Application + Feature Routine (CRUD + editor por comandos, ADR-030) — ✅ COMPLETADA (2026-09-08) |
| 4 | Feature Workout: registro, historial paginado, PR y edición/borrado — ✅ COMPLETADA (2026-09-08) |
| 5 | Rediseño Fase 5 (ADR-031): Active Routine + Routine Statistics; sin ciclos; rutina actual en UserSettings (ADR-032) — ✅ COMPLETADA (2026-09-08) |
| 6 | Stats por ejercicio + Calendario por mes + Import/Export JSON (edición de workout = borrar+recrear, ADR-033) — ✅ COMPLETADA (2026-09-08) |
| 7 | Docker + CI/CD + Deploy |

## 8.1 Procesos por feature

Crear rutina: Nombre → Sesiones → Ejercicios → API

Entrenar: Rutina → Sesión → Series → Guardar Workout → PR

Ciclo: Iniciar 4 semanas → Avanzar → CompletedTrainingCycle

Login: Google → Identity → API filtra por UserId

# 9. Progreso y próxima sesión

Actualizado: 2026-08-03. Este documento es la referencia única para retomar el trabajo.

## 9.1 Historial de avance

### Fase 1 — Domain: COMPLETADA

Solución compila con 0 warnings y 0 errores (net8.0).

42/42 tests de dominio correctos en PeakSet.Tests.

12 entidades implementadas con Value Objects (Name, Repetitions, Weight) — ADR-010..020.

Pendiente no bloqueante: decidir el commit en git de todo lo avanzado.

## 9.2 Próxima sesión — Fase 2 (orden de trabajo)

1. Levantar PostgreSQL con Docker (docker compose up; imagen postgres:16-alpine) y verificar conexión.

2. Instalar la herramienta global dotnet-ef (dotnet tool install --global dotnet-ef).

3. Agregar a PeakSet.Infrastructure los paquetes Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL y Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore.

4. Crear ApplicationUser : IdentityUser en Infrastructure (carpeta Identity).

5. Crear PeakSetDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser> con Fluent API: value converters de Name/Repetitions/Weight, enums, índices únicos ((UserId, ExerciseName)), longitudes máx (100/150), CHECKs (SetNumber > 0, Reps >= 0, Weight >= 0, CurrentWeek entre 1 y TotalWeeks), FK CASCADE solo en planificación y RESTRICT en Workout.RoutineId.

6. Registrar DbContext + Identity en la DI (Program.cs del API).

7. Generar y aplicar la migración inicial (dotnet ef migrations add InitialCreate; dotnet ef database update).

8. Seed del catálogo: DEFAULT_EXERCISES de index.html (ExerciseType + DefaultLaterality) y UserSettings por defecto al registrarse.

9. Verificación de la Fase 2: tablas creadas (AspNetUsers + las 12 de dominio), seed presente, API levanta y Swagger carga.

# 10. Plan de empleabilidad (integración con el mercado)

El mercado colombiano C#/.NET (17 ofertas analizadas el 2026-08-18) pide C#, .NET y SQL en ~82% de los casos; cloud (Azure/AWS) en 71%; testing en 65%; ASP.NET, JavaScript y CI/CD en ~59%; React en 41%. Esta sección integra la estrategia de empleabilidad con el roadmap técnico (secciones 8-9): cada fase de PeakSet agrega keywords verificables al CV. El orden técnico de la sección 9.2 no cambia; lo que cambia es la prioridad según mercado: SQL, testing y cloud antes que features avanzadas.

## 10.1 Mapa: habilidad del mercado → fase de PeakSet → semana → CV

| Semana | Fase PeakSet | Habilidad del mercado | Keywords CV | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Fase 2 | EF Core, PostgreSQL, Identity | Entity Framework Core, PostgreSQL, ASP.NET Identity, Migrations | DbContext + tablas + seed + Swagger |
| 3 | Fase 3 — Routine | REST API, DI, Testing | REST API, DTOs, Dependency Injection, xUnit | CRUD rutinas con tests |
| 4 | Fase 4 — Workout | SQL, consultas | SQL, LINQ, Transactions, Indexes | Historial + PR |
| 5 | Fase 5 — Cycle + Docker | Docker | Docker, Docker Compose | compose API + PostgreSQL |
| 6 | Fase 6 — CI/CD + Azure | GitHub Actions, Azure | CI/CD, GitHub Actions, Azure App Service, Azure SQL | Pipeline verde + deploy |
| 7 | Fase 7 — Hardening | Azure, observabilidad | Azure Key Vault, Application Insights | Caso de estudio |
| 8-9 | Fase 8 — Frontend | React, TypeScript, JWT | React, TypeScript, JWT | Frontend conectado |
| 10-11 | Entrevistas | SQL Server, algoritmos, inglés | SQL Server, Stored Procedures | Listo para entrevistas |
| 12 | Negociación | — | — | Oferta firmada |

## 10.2 Archivos de trabajo

ROADMAP-EMPLEABILIDAD.md — análisis del mercado (17 ofertas), gaps del CV, ofertas objetivo y temario de entrevistas.

PLAN-INTEGRADO-EMPLEABILIDAD.md — plan maestro operativo: mapa habilidades → fases → semanas y plan semanal combinado (técnico + búsqueda).

Este documento — referencia técnica: arquitectura, ADRs 001-027, diseño de BD y fases 1-7.

Nota (2026-08-18): esta sección se añadió para integrar los archivos de empleabilidad; el resto del documento no cambia. El orden técnico de trabajo sigue siendo el de la sección 9.2.